|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **HUYỆN THẠCH HÀ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**TỔNG HỢP**

**ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC**

*Lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026;*

*190 năm thành lập tỉnh và năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh*

*(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 11/2021 của UBND huyện)*

**I. CÁC CÔNG TRÌNH XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị thực hiện** | **Tên công trình/phần việc** | | **Giá trị đầu tư (tỷ đồng)** | **Thời gian khởi công** | **Thời gian hoàn thành** | **Tiến độ hoàn thành** |
| **1.** | Lưu Vĩnh Sơn | | Hạ tầng khu dân cư lối vại, thôn Vĩnh An (giai đoạn 2) | **3,8** | **10/2020** | **4/2021** | **100%** |
| Đường GTNT rải nhựa đoạn từ Phúc Lạc Viên đến thôn Xuân Sơn | **2,6** | **10/2020** | **6/2021** | **100%** |
| **2.** | Xã Đỉnh Bàn | | Công trình nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt xã Đỉnh Bàn | **12,6** | **11/2020** | **04/5/2021** | **95%** |
| **Nạo vét kênh dẫn nước phục vụ NTTS xã Đỉnh Bàn** | **1,0** | **02/2021** | **26/4/2021** | **100%** |
| **3.** | Việt Tiến | | Đường giao thông xã Việt Tiến đoạn từ thôn Phúc đến Lộc Thọ | **1,5** | **7/2021** | **9/2021** | **100%** |
| **4.** | Xã Thạch Khê | | Nâng cấp đường GT từ cổng chào thôn Đan Khê đến nhà văn hóa thôn Phúc Thanh | **2,4** | **12/2020** | **02/2021** | **100%** |
| **Khu vui chơi giải trí thôn Tân Phúc** | **1,1** | **03/2021** | **05/2021** | **100%** |
|  | | Nâng cấp đường GT từ đường TL 550 đến chùa Phúc Linh | **6,8** | **05/2021** | **9/2021** | **100%** |
| **5.** | Thạch Văn | | Đường GTNT nội đồng Bắc Văn đi Nam Văn | **3,5** | **01/2021** | **6/2021** | **100%** |
| Nhà ăn bán trú Trường Mầm non | **0,95** | **01/2021** | **5/2021** | **100%** |
| **6.** | Xã Thạch Kênh | | Xây dựng Nhà Văn hóa Thôn Thượng Nguyên | **1,0** | **4/2021** | **9/2021** | **100%** |
| Rải thảm đường các bon tuyến từ Cổng cửa hàng đi chi Lưu | **2,0** | **6/2021** | **9/2021** | **100%** |
| Xây dựng Nhà Văn hóa Thôn Trí Nang | **1,0** | **4/2021** | **9/2021** | **100%** |
| **7.** | Tân Lâm | | Rải thảm Cabon từ tỉnh lộ 17 đến thôn Yên Trung | **4,5** | 5/2021 | 6/2021 | **100%** |
| **8.** | Tượng Sơn | | Bờ rào kiểu mẫu tuyến đường từ Nhà xơ đến nhà ông Oánh thôn Hòa Mỹ | **0,83** | **02/2021** | **5/2021** | **100%** |
| Bờ rào thoáng kiểu mẫu tại tuyến đường vành đai thôn Hà Thanh | **0,92** | **3/2021** | **5/2021** | **100%** |
| **9.** | Xã Nam Điền | | Rải thảm đường Cacbon từ đường trục chính thôn Hòa Bình đi thôn Thống Nhất | **1,5** | **5/2021** | **9/2021** | **100%** |
| **10.** | **Thị trấn Thạch Hà** | | Đường Giao thông Tổ dân phố 11 | **14,0** | **3/2021** | **9/2021** | **100%** |
| Đường Giao thông Tổ dân phố 12 | **3,2** | **6/2021** | **10/2021** | **100%** |
| Đường Giao thông Tổ dân phố 13, 14 Giai đoạn I | **6,5** | **3/2021** | **9/2021** | **100%** |
| Đường Giao thông Đường Bùi Thố liên tổ | **10** | **3/2021** | **9/2021** | **100%** |
| Đường Giao thông Tổ dân phố 15 Giai đoạn I | **4,9** | **4/2021** | **7/2021** | **100%** |
| Điện chiếu sáng LX 04 | **2,9** | **5/2021** | **7/2021** | **100%** |
| **11.** | **Thạch Xuân** | | Nâng cấp, mở rộng đường trung tâm thôn Qúy linh giai đoạn 3 xã Thạch Xuân | **2,8** | **3/2021** | **5/2021** | **100%** |
| Sửa chữa nâng cấp tràn Cửa Ải xã Thạch Xuân | 0,85 | **02/2021** | **5/2021** | **100%** |
| Đường BTXM Các thôn Lộc Nội, Quyết Tiến, Quý Linh | **0,75** | **3/2021** | **09/2021** | **100%** |
| Nâng cấp đường trục thôn Đồng Xuân | **0,9** | **6/2021** | **7/2021** | **100%** |
| Khu hành chính trường Tiểu học | **4,991** | **6/2021** | **12/2021** | **50%** |
| **12.** | Thạch Đài | | Xây dựng hạ tầng cơ sở khu đất Nam Thượng | **4,2** | **02/2021** | **6/2021** | **100%** |
| **Làm đường đường giao bằng thảm Cacbon** | **3,3** | **6/2021** | **10/2021** | **111%** |
| **Nhà đa chức năng trường Hàm Nghi** | **4,1** | **8/2021** | **12/2021** | **100%** |
| **Nhà hành chính và các hạng mục công trình phụ trợ trường Hàm Nghi** | **7,2** | **7/2021** | **3/2022** | **60%** |
| Xây dựng Nhà đa chức năng trường Tiểu học | **5,8** | **10/2020** | **6/2021** | **100%** |
| **13.** | Thạch Trị | | Vĩa hè từ Quốc lộ 15B đi trung tâm xã và khu vực sân vận động | **1,4** | **05/2021** | **9/2021** | **100%** |
| **14.** | Thạch Liên | | Rải Cabon từ QL 1 A đến Trụ sở xã | **2,5** | **4/2021** | **5/2021** | **100%** |
| **15.** | Thạch Hải | | Khu vui chơi giải trí xã Thạch Hải | **0,76** | **4/2021** | **4/2021** | **100%** |
| Đường điện thắp sáng | **0,87** | **4/2021** | **4/2021** | **100%** |
|  | **Tổng nguồn vốn cấp xã đầu tư** | | | **129,921** |  |  |  |

**II. Công trình huyện làm chủ đầu tư:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên công trình** | **Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)** | **Thời gian khởi công** | **Thời gian hoàn thành/dự kiến hoàn thành** | **Tiến độ hoàn thành** |
|  | Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà | 80,4 | **7/2020** | 8/2022 | 70% |
|  | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông từ Cầu Phủ 2 đi thôn Sơn Trình, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà | 24,9 | **8/2021** | 9/2022 | 10% |
|  | Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (Giai đoạn 2) | 118,591 | **7/2021** | 7/2022 | 55% |
|  | Nhà học Trường mầm non Thạch Kênh | 7,0 | **9/2020** | 30/4/2021 | 100% |
|  | Đường huyện lộ ĐH.102 (Thị trấn Thạch Hà - Thạch Hương) đoạn Km3+100% - Km9+200, huyện Thạch Hà (giai đoạn 1) | 43,0 | **8/2020** | 6/2021 | 100% |
|  | Nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế Việt Tiến | 1,0 | 7/2021 | 11/2021 | 100% |
|  | Nâng cấp các dãy nhà học, Trường THCS Nguyễn Thiếp | 2,936 | 7/2021 | 10/2021 | 100% |
|  | Khối phòng hành chính và phục vụ học tập, Trường Tiểu học Thạch Ngọc | 4,999 | 8/2021 | 02/2022 | 70% |
|  | Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thạch Hà | 6,996 | 9/2021 | 03/2022 | 75% |
|  | Hệ thống kênh mương nội đồng qua các thôn Lộc Nội, Quyết Tiến, Tân Thanh, xã Thạch Xuân | 2,500 | 6/2021 | 9/2021 | 100% |
|  | Trạm bơm và kênh tưới thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn | 1,750 | 5/2021 | 8/2021 | 100% |
|  | Nâng cấp đường giao thông trục chính xã Thạch Văn | 14,900 | 2021 | 2022 | 100% |
|  | Đường giao thông từ Quốc lộ 15B đến khu dân cư mẫu thôn Hội Tiến, xã Thạch Hội | 13,0 | 2021 | 2022 | 20% |
|  | Chỉnh trang hệ thống cây xanh trên địa bàn thị trấn Thạch Hà | 8,0 | 3/2021 | 12/2021 | 90% |
|  | Cầu Phường, xã Việt Tiến | 7,4 | 7/2021 | 2/2022 | 45% |
|  | Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Huyện lộ 03 với đường Quốc lộ 15B tại xã Thạch Văn và nút giao đường trục chính xã Thạch Long với Quốc lộ 15B | 3,4 | 7/2021 | 11/2021 | 90% |
|  | Đường giao thông từ khu vực hạ tầng tái định cư dự án AFD tại thôn Gia Ngãi 1 đến sông Vách Nam, xã Thạch Long | 5,0 | 7/2021 | 2/2022 | 50% |
|  | Mua sắm bổ sung trang thiết bị; xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện | 9,062 | 6/2021 | 10/2021 | 95% |
|  | Tuyến đường gom Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phù Việt | 1,637 | 2/2021 | 11/2021 | 60% |
|  | Đường giao thông trục chính xã Nam Điền | 6,5 | 8/2021 | 11/2021 | 100% |
|  | Đường giao thông liên xã Ngọc Sơn – Lưu Vĩnh Sơn | 10,961 | 8/2021 | 6/2022 | 50% |
|  | Cầu ông Thọ, xã Thạch Xuân | 4,376 | 9/2021 | 4/2022 | 30% |
|  | Nâng cấp, cải tạo đường Phú Tân Xuân đoạn từ thành phố Hà Tinh đên QL 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh | 14,0 | 12/2021 | 6/2022 | 50% |
|  | Trạm y tế xã Thạch Văn | 4,415 | 6/2021 | 11/2021 | 100% |
|  | Các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Trung Thiên | 2,499 | 7/2021 | 12/2021 | 85% |
|  | Nâng cấp sân trường và các hạng mục phụ trợ, Trường THCS Lê Hồng Phong | 1,899 | 7/2021 | 12/2021 | 100% |
|  | Khối phòng hỗ trợ học tập 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học và THCS Thạch Hội | 4,988 | 8/2021 | 2/2022 | 80% |
|  | Xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng, bếp ăn bán trú, phòng phục vụ học tập và khuôn viên, Trường Mầm non Thạch Lạc (cơ sở 2) | 13,0 | 8/2021 | 3/2022 | 40% |
|  | Nhà học Trường mầm non Thạch Hải | 6,994 | 10/2021 | 4/2022 | 25% |
|  | Đường giao thông liên thôn Bắc Tiến - Tân Tiến, xã Thạch Ngọc | 6,7 | 4/2021 | 10/2021 | 100% |
|  | **Tổng nguồn vốn cấp huyện đầu tư** | **432,803** |  |  |  |

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**